附件5

全区2017年度棚改旧改（征收拆迁）任务计划

| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舜 玉 路 | 1 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造9处，6610户，62.4万平方米。 |  |
| 六 里 山 | 2 | 七里山路西南地块更新项目 | 2017年12月31日前征收完毕， 12月31日前开工建设安置房。 |  |
|  | 3 | 土屋路道路改造工程(西段) | 2017年3月31日前征收拆迁完毕。 |  |
|  | 4 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
|  | 5 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造3处，409户，3.8万平方米。 |  |
| 七 里 山 | 6 | 七里山西路道路改造（郎茂山桥至二环南路） | 2017年8月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 7 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
|  | 8 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造4处，388户，3.1万平方米。 |  |
| 二 七 新 村 | 9 | 梁家庄二街北平房区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 10 | 梁家庄二街南平房区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 11 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 四 里 村 | 12 | 八一立交东南平房区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 13 | 小梁庄片区项目一期 | 2017年12月31日前征收完毕。 |  |
|  | 14 | 经十一路 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
|  | 15 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
|  | 16 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造4处，3762户，33.2万平方米。 |  |
| 杆 石 桥 | 17 | 房产大厦西侧项目 | 2017年8月31日前征收完毕。 | ★ |
|  | 18 | 岔路街平房区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 19 | 斜马路平房区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 20 | 仁爱街平房区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 21 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
|  | 22 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造4处，1400户，12.5万平方米。 |  |
| 大 观 园 | 23 | 济南宾馆项目 | 2017年8月31日前征收完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 24 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
|  | 25 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造12处，575户，4.5万平方米。 |  |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 魏 家 庄 | 26 | 皖新街棚户区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 27 | 凤翔街棚户区 | 2017年12月31日前改造完毕。 |  |
|  | 28 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造3处，2803户，20.3万平方米。 |  |
| 泺 源 | 29 | 城顶街项目 | 2017年12月31日前征收完毕， 12月31日前开工建设安置房。 |  |
|  | 30 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造3处，742户，5.6万平方米。 |  |
| 王 官 庄 | 31 | 机床一厂项目 | 2017年8月31日前征收完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 32 | 刘长山路道路建设工程 | 2017年9月30日前征收完毕。 |  |
|  | 33 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造1处，85户，0.8万平方米。 |  |
| 七 贤 | 34 | 双龙庄城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 35 | 济南市大涧沟污水处理站 | 2017年3月31日前拆迁完毕。 |  |
| 白 马 山 | 36 | 前魏华庄城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 37 | 朱家庄城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 38 | 尹家堂城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 白 马 山 | 39 | 后魏华庄城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 12月31日前开工建设安置房。 |  |
|  | 40 | 济南轨道交通R2线一期工程 | 2017年12月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 41 | 刘长山路道路建设工程 | 2017年9月30日前征收拆迁完毕。 |  |
| 十 六 里 河 | 42 | 济南市五库连通延伸工程 | 按指挥部要求时限完成。 |  |
|  | 43 | 拟建高压ADN600天然气管线 | 2017年6月30日前拆迁完毕。 |  |
|  | 44 | 南康水厂建设工程 | 2017年8月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 45 | 十六里河渗漏区恢复工程 | 2017年3月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 46 | 兴隆山景区工程（南康区域、分水岭区域） | 2017年3月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 47 | 兴隆山景区工程（三、四标） | 2017年3月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 48 | 英雄山路—纬二路提升 | 2017年9月30日前街道更新提升任务完成。 |  |
| 兴 隆 | 49 | 济南至泰安高速济南段 | 2017年9月30日前拆迁完毕。 |  |
|  | 50 | 搬倒井渗漏区修复工程 | 2017年3月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 51 | 千佛山风景名胜区重点区域环境整治提升南入口 （市中） | 2017年6月30日前拆迁完毕。 |  |
|  | 52 | 大岭塘坝-兴隆水库段治理工程 | 2017年3月31日前拆迁完毕。 |  |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 党 家 | 53 | 枣林城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 54 | 小屯城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 55 | 重汽集团党家庄片区项目 | 2017年12月31日前征收完毕。 |  |
|  | 56 | 拟建高压ADN600天然气管线 | 2017年6月30日前拆迁完毕。 |  |
|  | 57 | 党杨路道路建设工程 | 2017年12月31日前拆迁完毕。 |  |
| 陡 沟 | 58 | 岳而城中村改造项目 | 2017年12月31日前拆迁完毕， 9月30日前开工建设安置房。 | ★ |
|  | 59 | 党杨路道路建设工程 | 2017年12月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 60 | 环到环发线铁路 | 按指挥部要求时限完成。 |  |
|  | 61 | 大庙屯旧村改造地块 | 2017年12月31日前拆迁完毕。 |  |
|  | 62 | 老旧小区整治改造工作任务 | 2017年11月30日前整治改造2处，646户，5.5万平方米。 |  |

备注：标注“★”的为省级旧改棚改（征收拆迁）任务。