附件4

全区2017年度重点建设项目计划

| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舜 玉 路 | 1 | 美林花园（土屋路9号） | 2017年完成投资1亿元，完成建设5万平方米。 |  |
|  | 2 | 山东财经大学片区海绵城市建设项目 | 2017年完成建设30万平方米，根据指挥部工作安排推进。 |  |
| 六 里 山 | 3 | 星工坊·飞尔姆乐园 | 2017年完成投资2.5亿元。 | ★ |
|  | 4 | 祥泰二期 | 2017年完成投资1.6亿元，完成拆迁计划212户，面积3.1万平方米。 |  |
|  | 5 | 省职业病研究院业务综合楼 | 2017年完成投资0.85亿元，完成建设1.53万平方米。 |  |
|  | 6 | 七里山路片区和玉函小区西片区海绵城市建设项目 | 2017年完成投资0.012亿元，6月30号前完成建设。 |  |
| 七 里 山 | 7 | 绿地·海珀天沅 | 2017年完成投资8.5亿元，完成建设6.5万平方米。 |  |
| 二 七 新 村 | 8 | 欧亚大观商都项目 | 2017年完成投资2亿元。 |  |
|  | 9 | 南郊热电厂治霾环保改造项目 | 2017年完成投资0.6亿元。 |  |
| 四 里 村 | 10 | 山东书画艺术中心 | 2017年完成投资2亿元，完成建设4.5万平方米。 | ★ |
|  | 11 | 市中区2017年旧城更新安置房项目（四里村旧城改造） | 2017年完成投资1.2亿元，完成建设5万平方米。 | ★ |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 杆 石 桥 | 12 | 乐山小区整治 | 2017年12月31日前完成整治任务。 |  |
|  | 13 | 乐山小区道路微循环 | 2017年12月31日前完成道路规划、微循环管理工作。 |  |
| 大 观 园 | 14 | 朗诚中心 | 2017年完成投资2亿元。 | ★ |
|  | 15 | 东图大厦停车场 | 2017年完成投资0.12亿元，完成建设0.21万平方米。 |  |
|  | 16 | 济南宾馆片区熟化项目 | 2017年完成冻结。 | ★ |
|  | 17 | 市中区2017年旧城更新安置房项目（经四纬一片区安置房） | 2017年完成投资1亿元。 | ★ |
| 魏 家 庄 | 18 | 皖新街零星棚改 | 2017年完成投资1.5亿元，2017完成拆迁50户，面积0.5万平方米。 |  |
|  | 19 | 馆南幼儿园 | 2017年完成投资0.05亿元，完成拆迁1户，面积0.09万平方米。 |  |
| 泺 源 | 20 | 山东中医药大学第二附属医院病房楼扩建项目 | 2017年完成投资1.5亿元，完成建设4万平方米。 | ★ |
|  | 21 | 共青团路人防工程 | 2017年完成投资0.3亿元。 |  |
|  | 22 | 济南证券业培训中心 | 2017年完成投资0.2亿元，完成建设1.2万平方米。 |  |
| 舜 耕 | 23 | 国华新经典 | 2017年完成投资0.1亿元。 |  |
|  | 24 | 国华时代广场 | 2017年完成投资2亿元，完成建设6.9万平方米。 | ★ |
|  | 25 | 山景舜园 | 2017年完成投资0.2亿元，完成建设2.17万平方米。 |  |
|  | 26 | 阳光舜城北区片区 海绵城市建设项目 | 2017年开工建设。 |  |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 王 官 庄 | 27 | 育贤小学教学楼改造项目 | 2017年完成投资0.08亿元。 |  |
|  | 28 | 育贤中学新建综合实验楼 | 2017年完成投资0.2亿元，完成建设0.6万平方米。 |  |
|  | 29 | 刘长山延长线改造工程 | 2017年完成拆迁353户。 |  |
|  | 30 | 机床一厂片区熟化项目 | 2017年完成拆迁670户，拆迁面积4.5万平方米。 | ★ |
| 七 贤 | 31 | 绿地文庄国际城项目 | 2017年完成投资5亿元，完成建设25万平方米，完成拆迁26户，面积1.3万平方米。 |  |
|  | 32 | 中海国际社区项目 | 2017年完成投资2亿元，完成建设54万平方米，完成拆迁46户，面积2万平方米。 |  |
|  | 33 | 宏瑞国际星城项目 | 2017年完成投资1亿元。 |  |
|  | 34 | 腊山热源厂 | 2017年完成投资2亿元，完成建设4.2万平方米。 |  |
|  | 35 | 山水物流港项目（恒大 睿城项目） | 2017年完成投资3亿元，完成建设5万平方米。 |  |
|  | 36 | 大涧沟污水处理站 | 2017年完成投资0.5亿元，完成建设0.09万平方米，完成拆迁30户，面积0.6万平方米。 |  |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 白 马 山 | 37 | 世茂原山首府项目 | 2017年完成投资3.6亿元，完成建设15万平方米。 |  |
|  | 38 | 二环西路南延工程安置房 | 2017年完成投资0.77亿元，完成建设3.4万平方米。 |  |
|  | 39 | 刘长山延长线改造工程 | 按项目指挥部要求推进。 |  |
|  | 40 | 二环西路沿线城中村改造片区熟化项目 | 2017年完成拆迁3000户。 | ★ |
|  | 41 | 山凹安置房 | 2017年完成投资1.5亿元，完成建设5.4万平方米，完成拆迁12户，面积0.3万平方米。 | ★ |
| 十 六 里 河 | 42 | 百步亭中国MALL项目 | 2017年完成投资6亿元，完成建设5万平方米。 |  |
|  | 43 | 鲁能领秀公馆项目 | 2017年完成投资5亿元，完成建设10万平方米。 |  |
|  | 44 | 绿地新都会 | 2017年完成投资1亿元。 |  |
|  | 45 | 鲁能领秀城片区 | 2017年完成投资19亿元，完成建设20万平方米。 |  |
|  | 46 | 市中区素质教育基地 | 2017年完成投资0.4亿元。 |  |
|  | 47 | 领秀城高中（济南三中新校区） | 2017年完成投资1.5亿元，完成建设1.5万平方米。 | ★ |
|  | 48 | 绿地新都会商务楼宇项目 | 2017年完成投资3亿元，完成建设5万平方米。 | ★ |
|  | 49 | 鲁能领秀城贵和金街 | 2017年完成投资4亿元，完成建设2万平方米。 | ★ |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 十 六 里 河 | 50 | 市中区2017年城区山体绿化提升项目（大西村胡家山） | 2017年完成投资0.13亿元。 |  |
|  | 51 | 南北康安置房项目 | 2017年完成投资3.51亿元。 |  |
|  | 52 | 济南国际创新设计产业园 | 2017年完成投资0.9亿元，完成建设3万平方米。 |  |
|  | 53 | 南水北调五库连通工程 | 按指挥部要求推进。 |  |
| 兴 隆 | 54 | 华润泛旅游综合体 | 2017年完成325户拆迁工作。 |  |
|  | 55 | 千佛山风景名胜区重点区域环境整治 | 2017年完成20户拆迁工作。 |  |
|  | 56 | 兴济河—二环南路段 综合治理工程 | 按项目指挥部要求推进。 |  |
|  | 57 | 小岭生态小镇 | 按区政府要求推进。 |  |
|  | 58 | 小岭村安置房 | 2017年完成投资5.4亿元。 | ★ |
|  | 59 | 搬倒井安置房 | 2017年完成投资6.68亿元。 | ★ |
|  | 60 | 海绵城市建设白土岗项目 | 按项目指挥部要求推进。 |  |
|  | 61 | 济泰高速 | 按项目指挥部要求推进。 |  |
| 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容及推进计划 | 备注 |
| 党 家 | 62 | 国药控股山东物流中心 | 2017年完成投资0.56亿元。 |  |
|  | 63 | 山东山建工发动机、 液压泵等设备总装项目 | 2017年完成投资0.2亿元，完成建设1万平方米。 |  |
|  | 64 | 台湾良机集团冷却塔项目 | 2017年完成投资0.2亿元，完成建设2.6万平方米。 |  |
|  | 65 | 二环西路南延工程（三期） | 2017年完成投资5.9亿元，完成建设7万平方米，完成拆迁1户，0.3万平方米。 |  |
|  | 66 | 魏家安置房 | 2017年完成投资7.29亿元，完成建设11万平方米，完成拆迁91户，9.3万平方米。 | ★ |
|  | 67 | 党杨路改造工程 | 按指挥部要求推进。 |  |
|  | 68 | 市中区环保科技产业园 | 按指挥部要求推进。 |  |
| 陡 沟 | 69 | 融汇文化创意城 | 2017年完成投资12亿元，完成建设10.5万平方米，完成拆迁45户，2万平方米。 | ★ |
|  | 70 | 玉符河综合治理工程 | 2017年完成投资0.08亿元，完成拆迁2户。 |  |
|  | 71 | 二环西路南延工程（三期） | 2017年完成拆迁2户。 |  |
|  | 72 | 轨道交通项目（R1线） | 按市指挥部要求做好协调工作。 |  |
|  | 73 | 济南铁路枢纽项目 | 按市指挥部要求做好协调工作。 |  |
|  | 74 | 市中区2017年城区山体绿化提升项目（凤凰山） | 按市指挥部要求做好协调工作。 |  |
|  | 75 | 党杨路（市中段）改造工程 | 按市指挥部要求做好协调工作。 |  |

备注：标注“★”的为市政府下达的项目建设任务。