附件6

全区2017年度拆违拆临行动任务计划

| 责任单位 | 任务类别 | 拆除重点 | 序号 | 目标任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各街道办事处、有关部门 | 拆除违法建设和违法违规户外广告、拆除逾期临时建筑行动（简称拆违拆临行动） | （一）擅自占用规划确定的道路、广场、公园、绿地、河湖水面、轨道交通、公交场站、供电设施、燃气设施、供热设施、给水排水设施、公共服务设施等用地的违法建设。 （二）违反建筑间距、建筑退让等技术规范、标准或者规划条件确定的强制性内容的违法建设。 （三）擅自占用物业管理区域内道路、绿地或者其他场地的违法建设。 （四）在建筑物顶部、底层或者退层平台的违法建设。 （五）填堵、棚盖河道及沿河的违法建设。 （六）高速公路、高架桥下、城乡结合部、公路铁路沿线、供电设施保护区、风景名胜区、文物保护单位等区域内的违法建设。 （七）城市出入口、重要场所周边、主次干道两侧有碍市容景观的违法建设。 （八）城区内加建、插建、接建的违法建设以及私挖私建的地下违法建设。 （九）侵占山体山林的违法建设。 （十）违法违规户外广告。 （十一）逾期使用的临时建筑。 （十二）其他对规划实施造成严重影响的违法建设。 | 1 | 2017年4月底前，全面拆除第二期任务台账认定的违法建设和违法户外广告，同时做好第三期拆除任务的宣传和准备工作。 | 2017.4.30 |
|  |  |  | 2 | 2017年8月底前，拆除第三期任务台账认定的违法建设和违法户外广告，基本完成辖区其他违法建设、违法户外广告的拆除工作。 | 2017.8.31 |
|  |  |  | 3 | 2017年12月底前，根据市相关部门违法建设分类认定工作结果，对经认定不能保留的建筑物，压茬推进拆除工作。 | 2017.12.31 |
|  |  |  | 4 | 对辖区新建违法违章建设，发现一处拆除一处；对在2017年全市依法整治工作绩效考核中扣分的工程，在规定期限内完成拆除。 |  |